Приложение 1

Основные предлагаемые мероприятия

по реализации программы социально-экономического развития МО «Федоровское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |
| 1. Культура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство площади около ДК | 2012 | 1700,0 | 1700,0 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 2 | Развитие культуры и сохранение культурного наследия, проведение культурно-досуговых мероприятий |  | 40.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  | 8.0 | Местный бюджет) |  |
|  | итого |  | 1740,0 | 8,0 | 8.0 | 8.0 |  | 8.0 |  | 8.0 |  |  |
| 2. «Никто не забыт, ничто не забыто». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт братской могилы погибшим воинам в д.Щипань. | 2012 | 20.0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  | местный бюджет. |  |
| 2 | Поддержание памятников в надлежащем состоянии | 2012-2016 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | местный бюджет |  |
|  | итого |  | 70,0 | 30,0 | 10.0 | 10.0 |  | 10.0 |  | 10.0 |  |  |
| 3. «Здравоохранение». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство Гобикского ФАПа. | 2013 | 5300.0 |  | 5300.0 |  |  |  |  |  | Областной бюджет. |  |
|  | итого |  | 5300.0 |  | 5300.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансирование в рамках целевой программы «Пожарная безопасность» | 2012-2016 | 65.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |  | 13.0 |  | 13.0 | Местный бюджет. |  |
|  | итого |  | 65.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |  | 13.0 |  | 13.0 |  |  |
| 5. «Газоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопровода высокого давления в н.п. Чернея 3.4 км | 2012 | 2100,0 | 2100,0 |  |  |  |  |  |  | Прочие источники. |  |
| 2 | Газификация н.п. Чернея 3.0 км | 2012 | 1964,5 | 1964,5 |  |  |  |  |  |  | Прочие источники. |  |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления в н.п. Чернея 0.4 км | 2012 | 284,2 | 284,2 |  |  |  |  |  |  | Прочие источники. |  |
| 4 | Газификация н.п. Подборок 1.0 км | 2015 | 664,2 |  |  |  |  | 664,2 |  |  | Прочие источники. |  |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления в н.п. Подборок 3.0 км | 2015 | 1965,4 |  |  |  |  | 1965,4 |  |  | Прочие источники. |  |
| 6 | Газификация н.п. Лозицы 3.0 км | 2015 | 1950,6 |  |  |  |  | 1950,6 |  |  | Прочие источники. |  |
| 7 | Строительство газопровода высококго давления в н.п. Милейково 3,0 км | 2013 | 1986,4 |  | 1986,4 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |
| 8 | Газификация н.п.Милейково 1,8 км | 2013 | 1170,4 |  | 1170,4 |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |
| 9 | Строительство газопровода высокого давления в н.п. Щипонь 3,0 км | 2014 | 1976,6 |  |  | 1976,6 |  |  |  |  | Прочие источники |  |
| 10 | Газификация н.п.Щипонь 2,7 км | 2014 | 1755,1 |  |  | 1755,1 |  |  |  |  | Прочие источники |  |
| 11 | Стоительство газопровода высокого давления в н.п. Лозицы 1,5 км | 2015 | 975,4 |  |  |  |  | 975,4 |  |  | Прочие источники |  |
|  | итого |  | 16792,8 | 4348,7 | 3156,8 | 3731,7 |  | 5555,6 |  |  |  |  |
| 6. «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети в н.п. Гобики 1.0 км | 2013 | 1000.0 |  | 1000.0 |  |  |  |  |  | Прочие источники. |  |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети в н.п. Осовик 2,5 км | 2012 | 2500.0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  | Прочие источники. |  |
| 3 | Реконструкция водопроводной башни в н.п.Осовик 1 шт. | 2012 | 650,0 | 650,0 |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных башен в н.п. Гобики 2 шт. | 2016 | 1300,0 |  |  |  |  |  |  | 1300,0 | Прочие источники |  |
| 5 | Реконструкция артезианской скважины в н.п. Гобики 1 шт | 2016 | 800,0 |  |  |  |  |  |  | 800,0 | Прочие источники |  |
|  | всего |  | 6250,0 | 3150,0 | 1000,0 |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |
| 7. «Реконструкция животноводческих помещений КРС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция телятника на 200 голов в ТНВ «Возрождение» Покупка скота молочного Направления 100 гол. | 2013-2016 | 20000,0 |  | 2000,0 |  |  | 8000.0 |  | 10000,0 |  | Прочие источники, средства предприятия. |
|  | итого |  | 20000.0 |  | 2000,0 |  |  | 8000.0 |  | 10000.0 |  |  |
| 8. «Дошкольное и школьное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция 2-х подготовительных групп детского сада | 2012-2013 | 6300,0 | 300,0 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  | итого |  | 6300,0 | 300,0 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. «Развитие сферы жилищного строительства и улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение условий проживания участников ВОВ ( вдов погибших (умерших) участников ВОВ). | 2012 | 966.0 | 966.0 |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 966,0 | 966,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 «Территориальное и градостроительное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка генпланов и правил землепользования и застройки сельского поселения. | 2012 | 99.0 | 99.0 |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет. |
|  | итого |  | 99.0 | 99.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тампонирование скважин на территории поселения (2 скважин). | 2013 | 6.0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет. |
|  | итого |  | 6,0 |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. «Развитие энергетической системы и энергосбережения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка энергосберегающих ламп на социально-значимых объектах сельского поселения. | 2012-2016 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |  |  |  |  |  | Средства предприятий, организаций. |
|  | итого |  | 4,5 | 1,0 | 1.5 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 13. «Благоустройство населённых пунктов сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дамбы на плотине с.Осовик | 2012 | 140.0 | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет. |
| 2 | Установка дополнительного уличного освещения в с. Осовик и п.Гобики. | 2012-2013 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет. |
|  | итого |  | 150.0 | 145,0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация целевой программы «Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах. | 2012-2016 | 24.0 | 4.0 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  | Местный бюджет. |
|  | итого |  | 24.0 | 4.0 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |  |  |