Приложение1

Основные предлагаемые мероприятия

по реализации программы социально-экономического развития Вороновского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015/ 2016 |  |
| I .Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт стадиона ( с.Вороново) |  | 2015 | 600.0 |  |  |  | 600.0/ | местный бюджет, районный бюджет, прочие источники |
|  | Итого: |  |  | 600.0 |  |  |  | 600.0/ |  |
| II.«Никто не забыт, ничто не забыто» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 67-71-летию Победы в Великой Отечественной войне. |  | 2012-2016 | 25,0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0/5.0 | местный бюджет, средства предпринимателей |
| 2 | Ремонт обелиска погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг..(д.Лутовиновка) |  | 2012 | 33,0 | 33,0 |  |  |  | местный бюджет |
| 3 | Ремонт обелиска погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 г.г.(с.Вороново) |  | 2014 | 100,0 |  |  | 100.0 |  | местный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, средства предпринимателей |
| 4 | Установка памятника на братской могиле ( д.Малышевка) |  | 2013 | 15,0 |  | 15.0 |  |  | местный бюджет и средства предпринимателей |
|  | Итого: |  |  | 173,0 | 38,0 | 20,0 | 105,0 | 5.0/5.0 |  |
| III. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт МБУК «Вороновский Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» |  | 2014 | 3 млн |  |  | 3 млн |  | областной бюджет, местный бюджет, районный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт филиала «Лутовиновский сельский клуб» |  | 2015 | 2 млн |  |  |  | 2 млн / | областной бюджет, местный бюджет, районный бюджет |
|  | Итого: |  |  | 5 млн |  |  | 3 млн | 2 млн |  |
| IV. Дошкольное и школьное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  | РАйонный бюджет и средства предпринимателей, предприятий и организаций |
| 2. | Оборудование детских площадок |  | 20-12-2016 | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0/ 10.0 | средства предрпринимателей |
|  | Итого: |  |  | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0/ 10.0 |  |
| V. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материальной базы ФАПов и профилактория |  | 2012-2016 | 51.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0/10.0 | средства предпринимателей, организаций и предприятий |
|  | Итого: |  |  | 51.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0/ 10.0 |  |
| VI. Торговля и потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие магазина «Строительные товары» |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |
| VII. Обеспечение безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание добровольной пожарной охраны в поселении |  | 2012-2016 | 60.0 | 30.0 |  |  | /30.0 | местный бюджет |
| 2. | Ремонт пешеходных мостов через водоемы поселения |  | 2012-2016 | 25.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5.0/5.0 | местный бюджет, средства организаций, предприятий и предпринимателей |
| 3. | Строительство двух лежачих полицейских в н.п.Вороново |  | 2012 |  |  |  |  |  | управление автомобильных дорог Брянской области |
|  | Итого: |  |  | 85,0 | 35,0 | 5,0 | 5.0 | 5.0/5.0 |  |
| У11I. Развитие личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие поставок техники и племенного скота фермерским хозяйствам и населению; |  | 2012-2016 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0/5.0 | средства населения и предпринимателей |
|  | Итого: |  |  | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0/5.0 |  |
| 1X. Демография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга демографических процессов Вороновского сельского поселения |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка социального паспорта «Семья, женщины и дети» пВороновского сельского поселения |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция телятника СПК «Победитель» на 200 гол. ,молочный блок СПК «Победитель» |  | 2012 | 8000,0 | 8000.0 |  |  |  | бюджет района, областной бюджет управления сельского хозяйства |
|  |  |  |  | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция коровника на 200 гол. в Агрогородок «Вороновский» реконструкция телятника на 200 го. Агрогородок «Ворорновский» |  | 2013 | 20000,0 |  | 20000.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8000.0 |  | 8000.0 |  |  |  |
| 3 | строительство телятника на 200 гол. в МТС «Рогнединская Нива» приобретение скота 200 гол. МТС «Рогнединская Нива» |  | 2014 | 12000.0 |  |  | 12000.0 |  |  |
|  |  |  |  | 2000.0 |  |  | 2000.0 |  |  |
| 4 | Строительство коровника на 200 гол. в ООО «Исток» приобретение скота 150 гол ООО «Исток» |  | 2015 | 22000.0 |  |  |  | 22000.0 |  |
|  |  |  |  | 1500.0 |  |  |  | 1500.0 |  |
| 5 | Строительство дороги Вороново-Троицкое , 3 км |  | 2012 | 204.53 | 204.53 |  |  |  | местный бюджет, областной бюджет |
| 6 | Строительство автобусной разворотной дороги, строительство 2-х лежачих полицейских |  | 2012 | 650,0 | 650.0 |  |  |  | Управление автомобильных дорог Брянской области |
| 7 | строительство дороги Лутовиновка- Долгое , 1.5 км |  | 2011 | 2000.0 |  | 2000.0 |  |  | областной бюджет, местный бюджет |
| 8. | Строительство дороги Вороново-Казинки, 3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство дороги Лутовиновка- Хацынь- Семеновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Газификация н.п.Семеновка 11.8 км |  | 2012 | 8450.1 | 8450.1 |  |  |  | областной бюджет, районный бюджет, |
| 11. | Строительство газопровода высокого давления в н.п. Троицкое 1.8 км |  | 2016 | 1170.0 |  |  |  | /1170.0 |  |
| 12. | Газификация н.п.Троицкое 1.2 км |  | 2016 | 780.5 |  |  |  | /780.5 |  |
| 13. | Строительство газопровода высокого давления в н.п. Казинки 1.5 км |  | 2014 | 989.2 |  |  | 989.2 |  |  |
| 14. | Газификация н.п. Казинки 1.5 км |  | 2014 | 978.6 |  |  | 978.6 |  |  |
| 15. | Газификация н.п.Вороново ( 3 очередь) 1.0 км |  | 2013 | 650.0 |  | 650.0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 94372.93 | 22304.63 | 30650.0 | 15967.8 | 23500.0./1950.5 |  |
| XI. Отрасль водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети в н.п.Вороново, 3 км. |  | 2012 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  | областной бюджет и местный бюджет |
| 2 | Строительство водопроводной сети в н.п.Вороново, 0.8 км |  | 2012 | 1100,0 | 1100.0 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водонапорной башни в н.п.Вороново |  | 2012 | 650.00 | 650.0 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция артезианской скважины в н.п. Лутовиновка 1 шт. |  | 2013 | 850,0 |  | 850.0 |  |  |  |
| 5 | Строительство артезианской скважины в н.п.Лутовиновка , 1 шт |  | 2013 | 1350.0 |  | 1350,0 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети в н.п.Семеновка, 2.0 км |  | 2016 | 2000,0 |  |  |  | /2000,0 |  |
| 7. | Строительство водопроводной сети в н.п. Семеновка, 0.5 км |  | 2016 | 600.0 |  |  |  | /600.0 |  |
|  | Итого: |  |  | 9550.0 | 4750. 0 | 2200.0 |  | /2600.0 |  |
| Х11.Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Противопаврдковые мероприятия на р.Десна | 2012-2016 |  | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0/ 10.0 |  |
| 2. | Информационное обеспечение жителей поселения по вопросам охраны окружающей среды |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0/ 10.0 |  |
| XIII. Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие системы энергосбережения: установка приборов учета энергоресурсов, поэтапная замена ламп накаливания на энергосберегающие, проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы, паспортизация данных объектов, обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, утепление зданий бюджетной сферы |  | 2012-2016 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0/15.0 | местный бюджет и средства организаций, предприятий и предпринимателей |
|  | Итого: |  |  | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 15.0 15.0 |  |
| XIV. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы пилорамы и магазина «Строительные товары» |  | 2012 | 100,0 |  |  |  |  | Собственные средства предпринимателя |
|  | Итого: |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 109986.93 | 27173.63 | 32920.0 | 19122.8 | 26160.0/4610.5 |  |