РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.04.2022  № 131

п. Рогнедино

Об утверждении краткосрочного (2023-2025 года)

плана реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных

домов на территории Брянской области»

(2014-2043 годы)  на территории

муниципального образования

«Рогнединское городское поселение»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области от 11 июня 2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области» в целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видом и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный (2023-2025 года)  план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»  (2014-2043 годы)  на территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение».

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Рогнединского района.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  администрации района                                             А. М. Денисов

|  | ППриложение 1 к постановлению администрации от 05.04.2022 № 131 «Об утверждении краткосрочного (2023-2025 года) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение» |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

(2023-2025 года) реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»  (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение»

- Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации

краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2023-2025 года) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»  (2014-2043 годы)  на территории муниципального образования «Рогнединское городское поселение» (далее – краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

1) создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

2) информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

3) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома в 2023 году общей площадью 592,4 кв.м., 2-х  многоквартирных домов в 2024 году общей площадью 1006,2 кв.м., 3-х многоквартирных домов в 2025 году общей площадью 2283,9 кв.м.

Краткосрочный план сформирован на основании  данных муниципального образования «Рогнединское городское поселение».

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана  в 2023 году   осуществляется  за счет средств собственников и составляет  1 960 296,90 рублей, в  2024 году 3 272 480,14 рублей, в 2025 году 6 211 405,88 рублей.

Информация об объемах средств, направленных на реализацию краткосрочного плана, приведена в приложении 2.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении 1.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Перечень услуг и  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и  выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и  работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы, с учетом нормативной программы краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.